# PLAN — Proyecto “Moltbot Upstream Lab” (desde cero)

## 0) Qué es este repo (de verdad)

Este repositorio es un laboratorio **nuevo**, arrancado desde cero, para:

1) Instalar y correr **Moltbot upstream** (tal cual lo publica el proyecto).

2) Conectarlo a **modelos externos por API** (proveedores).

3) Habilitar **cambio de modelo** (perfiles) de forma reproducible.

4) Darle más potencia integrando **aportes de la comunidad** (GitHub) con un proceso seguro y trazable.

5) Trabajar siempre con **Codex en VS Code (Antigravity)** como “ejecutor” y este chat como “arquitecta/supervisión”.

> Nota: Esto NO es una reescritura de Lucy-C. No depende de Lucy-C. Es un repo nuevo y autónomo.

---

## 1) Principios (reglas del juego)

- **Open-source**: framework, glue code y herramientas.

- **Reproducible**: todo debe poder reinstalarse desde 0 con scripts y docs.

- **Trazable**: decisiones registradas (ADR) + cambios revisables.

- **Seguridad primero**: todo “skill/extension” de terceros se trata como código ejecutable.

- **Secretos fuera de git**: API keys y tokens nunca se commitean.

- **Ritmo de trabajo**: tickets encadenados (“tramos largos”) ejecutados por Codex, con salida estándar para revisión.

> Costos: el repo y las herramientas son costo cero; si se usa un proveedor externo, eso puede tener costo del proveedor (no del repo).

---

## 2) Objetivo final (Definition of Done)

Se considera logrado cuando:

1) Moltbot upstream se instala y corre en esta máquina.

2) Hay al menos 1 proveedor externo configurado y responde a un prompt mínimo.

3) Hay un mecanismo claro para **cambiar de modelo** (por perfil/config/comando) y está testeado.

4) Existe una suite de verificación local (`scripts/verify_all.sh`) que valida end-to-end.

5) Se integró al menos 1 “skill/extension” comunitaria con:

- pin por commit/tag

- revisión mínima

- documentación de por qué se eligió

- smoke test

---

## 3) Estructura de repo (target)

/

├─ README.md

├─ PLAN.md

├─ .gitignore

├─ config/

│  ├─ .env.example

│  ├─ models.example.yaml

│  └─ providers.example.yaml

├─ runtime/

│  ├─ install/                # scripts de instalación upstream (user-space)

│  └─ wrapper/                # wrappers para invocar moltbot (si hace falta)

├─ skills/

│  ├─ vendor/                 # “vendorizado” (subtree o copia con pin)

│  └─ patches/                # parches locales (si aplica)

├─ scripts/

│  ├─ bootstrap.sh

│  ├─ verify_smoke.sh

│  ├─ verify_models.sh

│  ├─ verify_skills.sh

│  └─ verify_all.sh

├─ docs/

│  ├─ ADR/                    # decisiones técnicas (Architecture Decision Records)

│  ├─ INTEGRATIONS.md         # qué integraciones metimos y por qué

│  └─ SECURITY_CHECKLIST.md   # checklist para terceros

└─ logs/                      # fuera de git si es voluminoso (o rotado)

---

## 4) Flujo de trabajo con Codex (Antigravity)

Vamos a laburar por tickets encadenados:

- Cada ticket define:

- Objetivo

- Pasos de implementación

- Criterios de aceptación (“botón rojo”: pasa/no pasa)

- Outputs obligatorios al final:

- `git status -sb`

- `git diff --stat`

- `git log -1 --oneline`

- salida de `./scripts/verify_*.sh`

- Codex ejecuta, entrega outputs.

- Este chat revisa rápido y destraba el siguiente ticket.

---

## 5) Roadmap por hitos (con aceptación)

### H0 — Repo nuevo y base de documentación

- Crear repo en GitHub y clonarlo local.

- Agregar estructura inicial + docs base + scripts vacíos.

- Aceptación:

- `README.md` y `PLAN.md` presentes

- `.gitignore` listo (incluye `.env`, `config/*.local*`, `logs/`)

- `scripts/verify_smoke.sh` existe y retorna 0 (aunque sea stub)

### H1 — Instalación upstream (vanilla)

- Instalar Moltbot upstream en user-space (sin romper el sistema).

- Aceptación:

- comando/runner upstream responde `--version` o equivalente

- un prompt mínimo corre local (aunque sea “help”/“list”)

### H2 — Proveedor externo (API)

- Configurar 1 proveedor externo con `.env`/config.

- Aceptación:

- prompt mínimo obtiene respuesta real del proveedor

- logs mínimos muestran qué provider se usó (sin exponer secretos)

### H3 — Cambio de modelo (perfiles)

- Definir perfiles (ej: `fast`, `reasoning`, `cheap`, `vision` si aplica).

- Aceptación:

- correr dos prompts usando dos perfiles distintos y queda evidenciado en logs/salida

### H4 — Integración comunidad (1ra skill)

- Buscar en GitHub 3-10 candidatos, seleccionar 1, integrar con pin.

- Aceptación:

- `docs/INTEGRATIONS.md` registra: fuente, commit/tag, licencia, riesgo, por qué se eligió

- `scripts/verify_skills.sh` pasa

### H5 — Harden y reproducibilidad

- `bootstrap.sh` instala todo desde 0 (hasta donde sea posible).

- Suite completa `verify_all.sh`.

- Aceptación:

- en máquina limpia (o simulación), bootstrap + verify pasan.

---

## 6) Proceso para “cosas de la comunidad” (obligatorio)

Toda integración externa requiere:

1) Verificar licencia y actividad del repo.

2) Pin por tag o commit hash.

3) Revisión rápida:

- comandos que ejecuta

- acceso a filesystem

- llamadas de red

- permisos peligrosos

4) Registrar en `docs/INTEGRATIONS.md`.

5) Si requiere parches: documentar en ADR y ubicar en `skills/patches/`.

---

## 7) Gestión de configuración y secretos

- `.env` local (ignorado por git).

- `config/.env.example` con nombres de variables, sin valores.

- `models.example.yaml` y `providers.example.yaml` como plantillas.

- Nunca commitear tokens.

---

## 8) Salida estándar de cada tramo

Al cerrar cada ticket:

- `git status -sb`

- `git diff --stat`

- `git log -1 --oneline`

- `./scripts/verify_smoke.sh` (y el verify específico del hito)